Proposta de Auditoria
Diagnóstico, gap analysis e plano de adequação
Cliente: Nome do cliente
Empresa: Sua empresa
Data: ___/___/______
Validade: ___ dias
Por que auditar
Compliance bem feito reduz risco legal, melhora postura de segurança e abre portas comerciais (clientes corporativos exigem evidência). Nossa metodologia gera relatório formal + plano de ação priorizado por risco.
Escopo do trabalho
Kick-off e mapeamento de processos críticos
Coleta de evidências (entrevistas, revisão documental, walk-throughs)
Análise de gaps vs framework escolhido (LGPD / SOC 2 / ISO 27001)
Relatório executivo + relatório técnico detalhado
Plano de adequação priorizado por risco × esforço
Apresentação dos achados para C-level
Sessão de acompanhamento 90 dias após entrega
Investimento
	Descrição
	Qtd
	Valor unitário
	Total

	Auditoria completa (8 semanas)
	1 projeto
	R$ 65.000,00
	R$ 65.000,00

	Total
	
	
	R$ 65.000,00


Pagamento em 4 parcelas: 25% × kick-off + 3 marcos quinzenais.
Condições
NDA bilateral assinado antes do kick-off
Cliente designa um sponsor executivo e um champion técnico
Relatórios são propriedade do cliente após pagamento integral
Validade: 30 dias
Perguntas frequentes
Qual a forma de pagamento?
Conforme detalhado no bloco de condições comerciais desta proposta. Aceitamos boleto, transferência e cartão.
Existe contrato adicional?
Esta proposta serve como instrumento contratual. Se preferir um contrato em separado, podemos formalizar antes do início.


Aceite


______________________________________
Cliente
Data: ___/___/______
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