# Proposta de Desenvolvimento

Escopo, fases e cronograma

Cliente: Nome do cliente

Empresa: Sua empresa

Data: ___/___/______

Validade: ___ dias

# Visão técnica

Construção sob medida com stack moderna (Python/TypeScript), entregas incrementais a cada 2 semanas e validação contínua com o time do cliente. Garantia de 90 dias após go-live.

# Fases e entregas

Discovery: levantamento de requisitos + protótipo navegável (2 semanas)

Fase 1 — MVP: autenticação, módulos core, integração base (6 semanas)

Fase 2 — Funcionalidades avançadas: relatórios, exportações, automação (4 semanas)

QA + UAT: testes automatizados, homologação, ajustes (2 semanas)

Go-live: deploy, monitoramento, transferência de conhecimento (1 semana)

Garantia: 90 dias de bugfix sem custo após go-live

# Investimento

| Descrição | Qtd | Valor unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Discovery (entrega independente — pode ser contratado isolado) | 1 projeto | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| Fases 1+2 — Construção MVP + avançadas | 1 projeto | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| QA + Go-live + Garantia 90d | 1 projeto | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 |
| Total |  |  | R$ 160.000,00 |

Pagamento por marcos: 30% no aceite, 30% no fim da Fase 1, 30% no fim da Fase 2, 10% no go-live.

# Condições

Cronograma total: 15 semanas

Mudanças de escopo via change request com aprovação formal

Código entregue em repositório do cliente (sem dependência)

Stack documentada e treinamento de transição inclusos

# Perguntas frequentes

Qual a forma de pagamento?

Conforme detalhado no bloco de condições comerciais desta proposta. Aceitamos boleto, transferência e cartão.

Existe contrato adicional?

Esta proposta serve como instrumento contratual. Se preferir um contrato em separado, podemos formalizar antes do início.

# Aceite

______________________________________

Cliente

Data: ___/___/______