Proposta de Desenvolvimento
Escopo, fases e cronograma
Cliente: Nome do cliente
Empresa: Sua empresa
Data: ___/___/______
Validade: ___ dias
Visão técnica
Construção sob medida com stack moderna (Python/TypeScript), entregas incrementais a cada 2 semanas e validação contínua com o time do cliente. Garantia de 90 dias após go-live.
Fases e entregas
Discovery: levantamento de requisitos + protótipo navegável (2 semanas)
Fase 1 — MVP: autenticação, módulos core, integração base (6 semanas)
Fase 2 — Funcionalidades avançadas: relatórios, exportações, automação (4 semanas)
QA + UAT: testes automatizados, homologação, ajustes (2 semanas)
Go-live: deploy, monitoramento, transferência de conhecimento (1 semana)
Garantia: 90 dias de bugfix sem custo após go-live
Investimento
	Descrição
	Qtd
	Valor unitário
	Total

	Discovery (entrega independente — pode ser contratado isolado)
	1 projeto
	R$ 18.000,00
	R$ 18.000,00

	Fases 1+2 — Construção MVP + avançadas
	1 projeto
	R$ 120.000,00
	R$ 120.000,00

	QA + Go-live + Garantia 90d
	1 projeto
	R$ 22.000,00
	R$ 22.000,00

	Total
	
	
	R$ 160.000,00


Pagamento por marcos: 30% no aceite, 30% no fim da Fase 1, 30% no fim da Fase 2, 10% no go-live.
Condições
Cronograma total: 15 semanas
Mudanças de escopo via change request com aprovação formal
Código entregue em repositório do cliente (sem dependência)
Stack documentada e treinamento de transição inclusos
Perguntas frequentes
Qual a forma de pagamento?
Conforme detalhado no bloco de condições comerciais desta proposta. Aceitamos boleto, transferência e cartão.
Existe contrato adicional?
Esta proposta serve como instrumento contratual. Se preferir um contrato em separado, podemos formalizar antes do início.


Aceite


______________________________________
Cliente
Data: ___/___/______
Modelo criado com FechaFácil · fechafacil.app




