# Implantação de E-commerce

Loja virtual completa com integrações e go-live em 60 dias

Cliente: Nome do cliente

Empresa: Sua empresa

Data: ___/___/______

Validade: ___ dias

# Tecnologia & arquitetura

Loja construída em VTEX, Shopify Plus ou Magento (você escolhe), com integrações de pagamento, frete (Correios + transportadoras), ERP (Bling, Tiny ou Omie) e marketing (Klaviyo, RD Station).

# Entregas do projeto

Setup da plataforma (VTEX/Shopify/Magento)

Tema customizado com brand book do cliente

Integração de pagamento (Stripe, PagSeguro, Asaas)

Integração de frete (Correios + 3 transportadoras)

Integração com ERP (Bling, Tiny ou Omie)

Migração de produtos e clientes da loja anterior

Configuração de SEO técnico (sitemap, robots, schema)

Treinamento da equipe (8h)

30 dias de suporte pós go-live

# Investimento

| Descrição | Qtd | Valor unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Implantação da loja virtual (one-time) | 1 projeto | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 |
| Suporte mensal pós go-live (4h) /mês | 1 mês | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| Mensalidade |  |  | R$ 1.800,00/mês |
| Pagamento único |  |  | R$ 32.000,00 |
| Prazo do contrato |  |  | 12 meses |
| Valor total do contrato (12 meses) |  |  | R$ 53.600,00 |

Licença da plataforma e gateway de pagamento são cobrados à parte pelos fornecedores.

# Cronograma de implantação

Semanas 1-2 — Discovery: Briefing, mapeamento de produtos e definição de tema.

Semanas 3-4 — Setup técnico: Plataforma, integrações de pagamento e frete.

Semanas 5-6 — Customização: Tema customizado com brand book.

Semana 7 — Migração & QA: Importação de dados e testes de carga.

Semana 8 — Go-live: Soft launch + monitoramento intensivo.

# Plataforma — qual escolher?

Recomendação por porte e complexidade.

|  | Shopify | VTEX | Magento Open Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Preço |  |  |  |
| Tempo de implantação | 30 dias | 60 dias | 90+ dias |
| Custo da licença | A partir de US$ 79/mês | A partir de R$ 4.500/mês | Gratuita (auto-hospedada) |
| Marketplace nativo | ✓ | ✓ | ✗ (via plugins) |
| Customização avançada | Limitada | Alta | Total |
| B2B nativo | ✗ | ✓ | ✓ |

# Perguntas frequentes

Vocês fazem migração da loja antiga?

Sim. Migramos produtos, clientes, pedidos e URLs com redirect 301 para preservar SEO.

E o gateway de pagamento, fica caro?

Cobrado pelos próprios gateways. Em média 2,99% + R$ 0,49 por transação.

Quanto tempo até o primeiro pedido?

No go-live a loja já está vendendo. Tráfego depende da estratégia de marketing (não inclusa).

Posso pedir alterações depois?

Sim, no plano de suporte mensal. Alterações fora do escopo são por hora-projeto separada.

# Condições

Pagamento: 40% no aceite, 30% na entrega do tema, 30% no go-live

Prazo total: 60 dias úteis (plataforma média)

Garantia técnica de 90 dias contra bugs do desenvolvimento

Domínio, hospedagem e licença são de responsabilidade do cliente

# Aceite

______________________________________

Cliente

Data: ___/___/______