Implantação de E-commerce
Loja virtual completa com integrações e go-live em 60 dias
Cliente: Nome do cliente
Empresa: Sua empresa
Data: ___/___/______
Validade: ___ dias
Tecnologia & arquitetura
Loja construída em VTEX, Shopify Plus ou Magento (você escolhe), com integrações de pagamento, frete (Correios + transportadoras), ERP (Bling, Tiny ou Omie) e marketing (Klaviyo, RD Station).
Entregas do projeto
Setup da plataforma (VTEX/Shopify/Magento)
Tema customizado com brand book do cliente
Integração de pagamento (Stripe, PagSeguro, Asaas)
Integração de frete (Correios + 3 transportadoras)
Integração com ERP (Bling, Tiny ou Omie)
Migração de produtos e clientes da loja anterior
Configuração de SEO técnico (sitemap, robots, schema)
Treinamento da equipe (8h)
30 dias de suporte pós go-live
Investimento
	Descrição
	Qtd
	Valor unitário
	Total

	Implantação da loja virtual (one-time)
	1 projeto
	R$ 32.000,00
	R$ 32.000,00

	Suporte mensal pós go-live (4h) /mês
	1 mês
	R$ 1.800,00
	R$ 1.800,00

	Mensalidade
	
	
	R$ 1.800,00/mês

	Pagamento único
	
	
	R$ 32.000,00

	Prazo do contrato
	
	
	12 meses

	Valor total do contrato (12 meses)
	
	
	R$ 53.600,00


Licença da plataforma e gateway de pagamento são cobrados à parte pelos fornecedores.
Cronograma de implantação
Semanas 1-2 — Discovery: Briefing, mapeamento de produtos e definição de tema.
Semanas 3-4 — Setup técnico: Plataforma, integrações de pagamento e frete.
Semanas 5-6 — Customização: Tema customizado com brand book.
Semana 7 — Migração & QA: Importação de dados e testes de carga.
Semana 8 — Go-live: Soft launch + monitoramento intensivo.
Plataforma — qual escolher?
Recomendação por porte e complexidade.
	
	Shopify
	VTEX
	Magento Open Source

	Preço
	
	
	

	Tempo de implantação
	30 dias
	60 dias
	90+ dias

	Custo da licença
	A partir de US$ 79/mês
	A partir de R$ 4.500/mês
	Gratuita (auto-hospedada)

	Marketplace nativo
	✓
	✓
	✗ (via plugins)

	Customização avançada
	Limitada
	Alta
	Total

	B2B nativo
	✗
	✓
	✓


Perguntas frequentes
Vocês fazem migração da loja antiga?
Sim. Migramos produtos, clientes, pedidos e URLs com redirect 301 para preservar SEO.
E o gateway de pagamento, fica caro?
Cobrado pelos próprios gateways. Em média 2,99% + R$ 0,49 por transação.
Quanto tempo até o primeiro pedido?
No go-live a loja já está vendendo. Tráfego depende da estratégia de marketing (não inclusa).
Posso pedir alterações depois?
Sim, no plano de suporte mensal. Alterações fora do escopo são por hora-projeto separada.
Condições
Pagamento: 40% no aceite, 30% na entrega do tema, 30% no go-live
Prazo total: 60 dias úteis (plataforma média)
Garantia técnica de 90 dias contra bugs do desenvolvimento
Domínio, hospedagem e licença são de responsabilidade do cliente


Aceite


______________________________________
Cliente
Data: ___/___/______
Modelo criado com FechaFácil · fechafacil.app




