# Proposta de bombeamento solar

Kit fotovoltaico de 7,44 kWp para bomba trifásica de 5 CV, sem baterias

Cliente: Nome do cliente

Empresa: Sua empresa

Data: ___/___/______

Validade: ___ dias

# Sua necessidade e o sistema proposto

Na visita técnica medimos o poço: nível dinâmico a 45 m, reservatório a 15 m acima da boca do poço e 120 m de tubulação, o que dá uma altura manométrica total de cerca de 70 mca. A necessidade informada é de 30 m³ de água por dia.

Para isso propomos uma motobomba submersa de 5 CV, trifásica 380 V, acionada por um drive solar com 12 módulos de 620 W (7,44 kWp). A vazão estimada é de 6 m³ por hora com sol pleno, cerca de 30 m³ por dia na média do ano.

O sistema bombeia enquanto há sol: liga sozinho de manhã e desliga no fim da tarde. Em dia nublado bombeia menos. O reservatório guarda a água para a noite e para esses dias, por isso o sistema dispensa baterias.

# Água bombeada por mês

Estimativa com a irradiação da sua região e a altura do seu poço. No inverno, com menos sol, o volume cai.

Estimativa com a irradiação da sua região e a altura do seu poço. No inverno, com menos sol, o volume cai.

|  | Água bombeada |
| --- | --- |
| Jan | 1.000 m³ |
| Fev | 950 m³ |
| Mar | 930 m³ |
| Abr | 870 m³ |
| Mai | 790 m³ |
| Jun | 740 m³ |
| Jul | 790 m³ |
| Ago | 880 m³ |
| Set | 900 m³ |
| Out | 960 m³ |
| Nov | 980 m³ |
| Dez | 1.010 m³ |

# O que está incluído

12 módulos fotovoltaicos de 620 W bifaciais (7,44 kWp)

Drive solar para bomba trifásica 380 V de até 5 CV, com MPPT e partida suave

String box com chave seccionadora e proteção contra surtos (DPS)

Estrutura de solo para os módulos, com fundação

Cabos solares, conectores MC4 e cabo da bomba até o poço

Boia de nível no reservatório: a bomba para com a caixa cheia

Instalação, teste de vazão e entrega com explicação do funcionamento

## O que não está incluído

Perfuração, limpeza ou teste de vazão do poço

Outorga ou cadastro do uso da água no órgão estadual, que é do proprietário

Reservatório e tubulação além dos 120 m previstos

Cerca ou abrigo de proteção para os módulos

# Garantias

Módulos fotovoltaicos: 15 anos contra defeito de fabricação e 30 anos de desempenho.

Drive solar: 2 anos de garantia do fabricante.

Motobomba nova: 1 ano de garantia do fabricante.

Instalação: 1 ano sobre o serviço, por nossa conta.

# Do aceite à água na caixa

1 dia — Visita técnica: Medimos o nível do poço, a distância e a altura até o reservatório e escolhemos o local dos módulos, sem sombra.

até 3 dias — Dimensionamento: Bomba e número de módulos pela altura manométrica e pela água que você precisa por dia.

conforme o distribuidor — Entrega dos equipamentos: Kit, motobomba e estrutura chegam na propriedade.

2 a 3 dias — Instalação: Estrutura, módulos, drive, descida da bomba no poço e ligação da boia.

1 dia — Teste e entrega: Medimos a vazão com sol e deixamos anotados os valores de referência.

# Investimento — com motobomba nova

| Descrição | Qtd | Valor unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit solar 7,44 kWp com drive solar 5 CV 380 V, string box, cabos e conectores | 1 kit | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 |
| Motobomba submersa 5 CV trifásica 380 V para poço de 6" | 1 un | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
| Estrutura de solo com fundação para 12 módulos | 1 conjunto | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| Instalação elétrica e hidráulica, boia de nível e teste de vazão | 1 serviço | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| Total |  |  | R$ 30.500,00 |

Pagamento: 50% na assinatura, para a compra dos equipamentos, e 50% na entrega.

# Investimento — usando a sua bomba

| Descrição | Qtd | Valor unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit solar 7,44 kWp com drive solar 5 CV 380 V, string box, cabos e conectores | 1 kit | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 |
| Estrutura de solo com fundação para 12 módulos | 1 conjunto | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| Retirada, teste de isolamento e reinstalação da bomba existente | 1 serviço | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| Instalação elétrica e hidráulica, boia de nível e teste de vazão | 1 serviço | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| Total |  |  | R$ 24.250,00 |

Vale para bomba trifásica 380 V de até 5 CV em bom estado. Se o teste reprovar a bomba, passamos para a opção com motobomba nova. Pagamento: 50% na assinatura e 50% na entrega.

# Economia estimada

Hoje o bombeamento custa cerca de R$ 1.100 por mês em diesel do gerador. Com o sistema solar esse custo deixa de existir, e o investimento com motobomba nova se paga em cerca de 2 anos e 4 meses.

Ficam a limpeza dos módulos e a manutenção normal da bomba, que existiriam também com o gerador.

# Economia acumulada em 10 anos

Diesel que deixa de ser comprado, sem reajuste do combustível. As barras em destaque já pagaram o investimento com motobomba nova.

Diesel que deixa de ser comprado, sem reajuste do combustível. As barras em destaque já pagaram o investimento com motobomba nova.

| anos após a instalação | Economia acumulada |
| --- | --- |
| 1 | R$ 13.200 |
| 2 | R$ 26.400 |
| 3 | R$ 39.600 |
| 4 | R$ 52.800 |
| 5 | R$ 66.000 |
| 6 | R$ 79.200 |
| 7 | R$ 92.400 |
| 8 | R$ 105.600 |
| 9 | R$ 118.800 |
| 10 | R$ 132.000 |

Investimento com motobomba nova: R$ 30.500

# Perguntas frequentes

Funciona sem bateria?

Sim. O drive liga a bomba quando o sol é suficiente e desliga quando ele enfraquece. A água fica guardada no reservatório, que faz o papel da bateria. Sem bateria, não há peça cara para trocar a cada poucos anos.

E em dia nublado ou à noite?

À noite a bomba não funciona. Em dia nublado ela trabalha com vazão menor, ou por menos horas. Por isso o reservatório deve guardar a água de pelo menos um ou dois dias de consumo.

Posso usar a bomba que já tenho?

Pode, se ela for trifásica, da tensão e potência do drive e estiver em bom estado. Na opção "Usando a sua bomba" retiramos, testamos o isolamento do motor e reinstalamos. Bomba monofásica não funciona com este drive.

Precisa de homologação na distribuidora?

Não. O sistema é isolado, não se liga à rede elétrica, então não há pedido de acesso nem troca de medidor. A instalação pode começar assim que os equipamentos chegam.

Dá para ligar a bomba na rede ou no gerador quando faltar sol?

O drive proposto aceita também alimentação de rede ou gerador. A ligação dessa segunda fonte, com a chave de transferência, é orçada à parte.

Qual a garantia?

Módulos, drive e motobomba têm a garantia de fábrica de cada fabricante, com os prazos na ficha técnica entregue na instalação. A instalação tem a garantia descrita nas condições abaixo.

Que manutenção o sistema pede?

Limpar os módulos com água e escova macia quando acumular poeira, conferir se a boia do reservatório está livre e, como em qualquer poço, acompanhar a vazão. Se a vazão cair muito com sol pleno, chame a gente.

# Condições

Validade desta proposta: 10 dias (o preço dos equipamentos varia)

Vazão estimada a partir das medições da visita técnica; a real depende do sol e do poço

Garantia de 1 ano sobre o serviço de instalação

O acesso de veículo até o local do poço e dos módulos é do cliente

# Aceite e assinatura

______________________________________

Cliente

Data: ___/___/______