# Proposta de prestação de serviços

Escopo, prazo, investimento e condições

Cliente: Nome do cliente

Empresa: Sua empresa

Data: ___/___/______

Validade: ___ dias

# Sobre nós

Somos uma empresa de [sua área] que atende [tipo de cliente] desde [ano]. Descreva em duas ou três frases o que você faz, para quem, e o resultado que o cliente pode esperar.

# O que vamos fazer

Levantamento inicial com a sua equipe

Execução do serviço conforme o plano aprovado

Acompanhamento semanal do andamento

Entrega final com relatório do que foi feito

## O que não está incluído

Serviços não descritos acima, que serão orçados à parte

Custos de terceiros (licenças, taxas, materiais), salvo se listados no investimento

# Etapas e prazos

Semana 1 — Início: Reunião de alinhamento e levantamento.

Semanas 2 a 4 — Execução: Realização do serviço conforme o escopo.

Semana 5 — Revisão: Ajustes a partir do seu retorno.

Semana 6 — Entrega: Entrega final e relatório.

# Investimento

| Descrição | Qtd | Valor unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestação do serviço conforme o escopo | 1 projeto | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
| Hora adicional fora do escopo (com aprovação prévia) | 1 hora | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Total |  |  | R$ 8.650,00 |

Pagamento: 50% no aceite e 50% na entrega.

# Condições

Validade desta proposta: 15 dias

Início em até 5 dias úteis após o aceite

Mudanças de escopo são orçadas e aprovadas antes de executadas

Cancelamento após o início: cobrado o que já foi executado

# Perguntas frequentes

Qual a forma de pagamento?

Conforme detalhado no bloco de condições comerciais. Aceitamos boleto, transferência e cartão (sem juros até 3x).

Existe contrato adicional?

Esta proposta serve como instrumento contratual. Se preferir um contrato em separado, podemos formalizar antes do início.

# Aceite e assinatura

______________________________________

Cliente

Data: ___/___/______